PROJETO

GESTÃO DE INCIDENTES INTERNOS

Plataforma: Microsoft Power Platform + SharePoint Online

Direção: Lenon (Gerente BRAND) | Bruna (Diretora ROSA)

Data: Março / 2026

# 1. Objetivo do Projeto

Implementar um sistema de registro, análise e acompanhamento de incidentes internos utilizando a stack Microsoft Power Platform (SharePoint, Power Automate, Power BI), garantindo rastreabilidade, definição de responsabilidades e visão gerencial para tomada de decisão.

# 2. Escopo e Premissas

- Usuários primários: Gestores de área (registro de incidentes e análise de causa).

- Aprovadores: Lenon (Gerente BRAND) e Bruna (Diretora ROSA) – apenas designam o responsável.

- Executores: Responsáveis designados pela Direção – registram ações corretivas.

- Dashboard Power BI para visão gerencial (fase posterior, conectado às listas).

- Sem necessidade de licença Power Apps premium – todo o registro via formulário nativo das Listas SharePoint.

# 3. Arquitetura da Solução

O fluxo operacional completo segue a seguinte sequência:

Lista SharePoint (registro)  →  Power Automate (notificação)  →  Direção designa responsável  →  Power Automate (encaminhamento)  →  Responsável registra ações e solução  →  Power Automate (conclusão automática)  →  Power BI (dashboard)

# 4. Estrutura das Listas SharePoint

## 4.1 Lista 1 – Incidentes + Análise de Causa Raiz

Contém o registro completo do incidente, os campos 5W2H e a análise de Cinco Porquês / Ishikawa. É a lista principal e serve de referência (lookup) para a Lista 2.

| Campo | Tipo SharePoint | Obrigatório | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_Incidente | Numeração Automática | Auto | Gerado automaticamente pelo SharePoint |
| Titulo | Linha única de texto | Sim | Resumo breve do incidente |
| Área_Afetada | Escolha (dropdown) | Sim | Ex.: Produção, Logística, Qualidade, ADM, Comercial |
| Data_Ocorrencia | Data e Hora | Sim | Quando o incidente aconteceu |
| Criticidade | Escolha (dropdown) | Sim | Alta / Média / Baixa |
| Descricao_Incidente | Várias linhas de texto | Sim | Descrição detalhada do que ocorreu |
| O_Que_Aconteceu | Várias linhas de texto | Sim | What – Descreva o fato |
| Onde_Aconteceu | Linha única de texto | Sim | Where – Local / setor específico |
| Quando_Aconteceu | Linha única de texto | Não | When – Detalhe de horário / turno, se aplicável |
| Quem_Identificou | Pessoa ou Grupo | Sim | Who – Preenchido automaticamente ou selecionado |
| Por_Que_Ocorreu | Várias linhas de texto | Sim | Why – Primeira percepção de causa |
| Como_Ocorreu | Várias linhas de texto | Não | How – Circunstâncias / processo envolvido |
| Quanto_Impacto | Várias linhas de texto | Não | How much – Estimativa de impacto financeiro / operacional |
| Porq1 | Várias linhas de texto | Sim | 1º Porquê |
| Porq2 | Várias linhas de texto | Sim | 2º Porquê |
| Porq3 | Várias linhas de texto | Não | 3º Porquê |
| Porq4 | Várias linhas de texto | Não | 4º Porquê |
| Porq5 | Várias linhas de texto | Não | 5º Porquê |
| Causa_Raiz_Identificada | Várias linhas de texto | Sim | Conclusão da análise de causa raiz |
| Categoria_Ishikawa | Escolha (dropdown) | Não | Mão de obra / Método / Máquina / Material / Meio Amb. / Medição |
| Status_Incidente | Escolha (dropdown) | Sim | Aberto / Em Análise / Aguardando Diretor / Encaminhado / Concluído |
| Responsavel_Designado | Pessoa ou Grupo | Não | Preenchido pela Direção (Lenon / Bruna) |
| Descricao_Solucao | Várias linhas de texto | Sim* | Preenchido pelo responsável – descreve COMO o incidente foi solucionado (*obrigatório para concluir) |
| Data_Encerramento | Data e Hora | Não | Preenchido automaticamente pelo Fluxo 4 ao concluir |
| Data_Registro | Data e Hora | Auto | Valor padrão = Data de criação |
| Registrado_Por | Pessoa ou Grupo | Auto | Valor padrão = Criado por |

Dica de configuração: Na coluna Status_Incidente, defina o valor padrão como “Aberto” para que o fluxo detecte automaticamente novos registros.

## 4.2 Lista 2 – Ações Corretivas

Cada ação corretiva é vinculada a um incidente via lookup (ID_Incidente_Ref). Um mesmo incidente pode ter múltiplas ações.

| Campo | Tipo SharePoint | Obrigatório | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_Acao | Numeração Automática | Auto | Gerado automaticamente |
| ID_Incidente_Ref | Pesquisa (Lookup) | Sim | Lookup para Lista 1 – campo ID_Incidente |
| Descricao_Acao | Várias linhas de texto | Sim | O que precisa ser feito para corrigir |
| Tipo_Acao | Escolha (dropdown) | Sim | Correção Imediata / Ação Corretiva / Ação Preventiva |
| Responsavel_Acao | Pessoa ou Grupo | Sim | Quem vai executar a ação |
| Prazo | Data | Sim | Data limite para conclusão |
| Status_Acao | Escolha (dropdown) | Sim | Pendente / Em Andamento / Concluída / Atrasada |
| Percentual_Conclusao | Número (0-100) | Não | Para acompanhamento visual no dashboard |
| Evidencia_Conclusao | Várias linhas de texto | Não | Descrição da evidência ou link do arquivo |
| Resolucao_Acao | Várias linhas de texto | Sim* | Descrição de como a ação foi executada / solução aplicada (*obrigatório ao concluir) |
| Anexo_Evidencia | Anexo (Attachment) | Não | Upload de foto, documento, etc. |
| Data_Conclusao | Data | Não | Preenchido quando Status = Concluída |
| Observacoes | Várias linhas de texto | Não | Notas adicionais |

## 4.3 Relacionamento entre Listas

A relação é 1:N (um incidente pode ter várias ações corretivas). O campo ID_Incidente_Ref na Lista 2 é do tipo Pesquisa (Lookup) apontando para a coluna ID_Incidente da Lista 1. Isso permite que, ao visualizar um incidente, todas as ações vinculadas sejam acessíveis.

# 5. Fluxos Power Automate

Quatro fluxos cobrem todo o ciclo de vida do incidente: notificação, encaminhamento, lembrete de prazo e conclusão automática.

## FLUXO 1 – Notificação à Direção

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Trigger | Quando um item é criado na Lista 1 (Incidentes) |
| Condição | Se Status_Incidente = ‘Aberto’ |
| Ação 1 | Atualizar Status_Incidente para ‘Aguardando Diretor’ |
| Ação 2 | Enviar e-mail (Outlook) para Lenon e Bruna com: Título, Área, Criticidade, Descrição, Link direto para o item |
| Ação 3 | Caso Criticidade = Alta → Enviar também notificação Teams |

## FLUXO 2 – Encaminhamento ao Responsável

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Trigger | Quando o campo Responsavel_Designado é modificado na Lista 1 |
| Condição | Se Responsavel_Designado não está vazio |
| Ação 1 | Atualizar Status_Incidente para ‘Encaminhado’ |
| Ação 2 | Enviar e-mail para Responsavel_Designado com: Detalhes do incidente, Link da Lista 2 (ações corretivas), Registrado_Por em cópia |
| Ação 3 | Criar item na Lista 2 com ação-modelo (opcional, facilita o gestor) |

## FLUXO 3 – Lembrete de Prazo (Agendado)

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Trigger | Recorrência diária (Schedule) |
| Condição | Filtrar ações da Lista 2 onde Prazo ≤ Hoje + 2 dias E Status ≠ Concluída |
| Ação | Enviar e-mail de lembrete ao Responsavel_Acao com Lenon/Bruna em cópia |

## FLUXO 4 – Conclusão Automática do Incidente

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Trigger | Quando um item é modificado na Lista 2 (Ações Corretivas) |
| Condição 1 | Se Status_Acao do item alterado = ‘Concluída’ |
| Ação 1 | Obter todos os itens da Lista 2 onde ID_Incidente_Ref = incidente atual |
| Condição 2 | Verificar se TODAS as ações possuem Status_Acao = ‘Concluída’ (filtrar pendentes; se contagem = 0) |
| Ação 2 | Se todas concluídas → Atualizar na Lista 1: Status_Incidente = ‘Concluído’ e Data_Encerramento = utcNow() |
| Ação 3 | Enviar e-mail de encerramento para: Lenon, Bruna, Responsavel_Designado e Registrado_Por com resumo + Descricao_Solucao |

### 5.1 Modelo do E-mail de Notificação (Fluxo 1)

Assunto: [INCIDENTE - {Criticidade}] {Titulo} – Área: {Área_Afetada}

Corpo sugerido:

Prezados Lenon e Bruna,

Um novo incidente foi registrado no sistema de Gestão de Incidentes:

- Título: {Titulo}

- Área: {Área_Afetada}

- Criticidade: {Criticidade}

- Registrado por: {Registrado_Por}

- Link: {LinkParaItem}

Por favor, acessem o item e designem o responsável pelo acompanhamento.

# 6. Passo a Passo do Responsável Designado

Após ser designado pela Direção, o responsável recebe um e-mail automático (Fluxo 2) e deve seguir as etapas abaixo para tratar e concluir o incidente:

### Etapa 1 – Receber a notificação

O responsável recebe e-mail com os detalhes do incidente e dois links: um para o item na Lista 1 (Incidentes) e outro para a Lista 2 (Ações Corretivas). O e-mail também traz em cópia o gestor que registrou o incidente originalmente.

### Etapa 2 – Registrar as ações corretivas

Acessar a Lista 2 e criar um ou mais itens de ação corretiva. Para cada ação, preencher: Descrição da ação, Tipo (Correção Imediata / Corretiva / Preventiva), Responsável pela execução e Prazo. Cada item já fica vinculado ao incidente pelo campo de Lookup.

### Etapa 3 – Executar e atualizar andamento

Conforme as ações avançam, o responsável atualiza o Status_Acao (Pendente → Em Andamento → Concluída), o Percentual_Conclusao e, quando aplicável, anexa evidências (fotos, documentos) no campo Anexo_Evidencia.

### Etapa 4 – Registrar como solucionou (obrigatório)

Ao concluir cada ação, o responsável DEVE preencher o campo Resolucao_Acao na Lista 2, descrevendo como a ação foi executada e qual solução foi aplicada. Este campo é obrigatório para alterar o status para “Concluída”.

Além disso, ao finalizar todas as ações, o responsável deve preencher o campo Descricao_Solucao na Lista 1 (Incidentes), com o resumo geral de como o incidente foi solucionado. Este campo consolida a visão completa da resolução.

### Etapa 5 – Conclusão automática

Quando a última ação da Lista 2 for marcada como “Concluída”, o Fluxo 4 verifica automaticamente se todas as ações vinculadas estão concluídas. Se sim, o sistema atualiza o Status_Incidente para “Concluído”, registra a Data_Encerramento e dispara e-mail de encerramento para a Direção, o responsável e o solicitante original.

Nenhuma ação manual adicional é necessária para fechar o incidente.

# 7. Papel da Direção (Lenon e Bruna)

O fluxo para a Direção é intencionalmente simples:

- Recebem o e-mail de notificação com link direto para o item na Lista SharePoint.

- Clicam no link, abrem o formulário do item.

- Selecionam o responsável no campo Responsavel_Designado (campo Pessoa).

- Salvam. O Fluxo 2 dispara automaticamente o e-mail de encaminhamento.

Nenhuma outra ação é necessária por parte dos diretores além desta seleção.

# 8. Opção Futura: Power Apps

A versão inicial utiliza formulários nativos do SharePoint para manter baixa complexidade. Em uma fase 2, pode-se criar um Power App (Canvas) para:

- Interface mais amigável para os gestores preencherem os campos 5W2H com validações dinâmicas.

- Tela dedicada para a Direção com visão tipo “kanban” de incidentes pendentes.

- Formulário de Ações Corretivas embutido na mesma tela do incidente.

- Notificações push via app móvel.

Recomendação: Validar o processo com SharePoint + Power Automate primeiro. Após estabilização (~2 meses), evoluir para Power Apps se houver demanda.

# 9. Dashboard Power BI (Visão Gerencial)

Conectar o Power BI diretamente às duas Listas SharePoint via conector OData / SharePoint Online List. Medidas sugeridas:

- Total de incidentes por período, área e criticidade.

- Tempo médio entre registro e designação de responsável (SLA da Direção).

- Taxa de conclusão de ações corretivas (Concluídas / Total).

- Ações atrasadas (Prazo < Hoje E Status ≠ Concluída).

- Categorias Ishikawa mais recorrentes (Pareto).

- Funil de status dos incidentes (Aberto → Encaminhado → Concluído).

# 10. Permissões Sugeridas

| Perfil | Lista 1 – Incidentes | Lista 2 – Ações |
| --- | --- | --- |
| Gestores (registradores) | Contribuir (criar e editar próprios) | Contribuir |
| Direção (Lenon / Bruna) | Edição completa | Leitura |
| Responsáveis designados | Leitura | Contribuir |
| Demais colaboradores | Sem acesso | Sem acesso |

# 11. Cronograma Estimado

| Etapa | Prazo | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Criar Listas SharePoint + formulários | Semana 1 | Analista de Dados |
| Configurar Fluxos 1 e 2 (Power Automate) | Semana 1-2 | Analista de Dados |
| Configurar Fluxo 3 (lembrete de prazo) | Semana 2 | Analista de Dados |
| Testes com gestores-piloto | Semana 3 | Analista + Gestores |
| Ajustes e treinamento | Semana 3-4 | Analista de Dados |
| Go-live | Semana 4 | Todos |
| Dashboard Power BI (fase 2) | Semana 5-6 | Analista de Dados |

Documento gerado como guia de implementação – adaptar conforme realidade da empresa.